ROC年底整修 （202601）

- 26年值班时间表

  - 确认期间计算中心on call.

- 网线接口

- 备用网路检查

- 美洲时钟

- 遥控优化

- 更新26年门禁密码

- 更新计算机26年操作密码

- 更新教程并打印

ROC 运行小记 2025.3

- 需提醒DQM值班员打开事例显示电视屏

ROC升级（202501）

- 值班系统整修 (task force group: 计算中心+ ...)

  - 加个电视机屏

    - DQM，事例展示

      - fireworks

        - https://cmsonline.cern.ch/webcenter/portal/cmsonline/pages_common/eventdisplay

  - 桌上显示器抬高

  - 桌上会议系统加装acrobat

- 电视终端显示优化

  - 内置网页链接

  - 遥控器独立控制

- 门口加装视频在线提示灯

  - 值班状态点亮

- 退库

- 线槽

- 门锁修理

- 换25年密码

  - 门

  - 主机

- 值班室室内整修 (Task force group: 计算中心+ 秘书+ ... )

  - 展板

    - CMS

    - IHEP ROC

    - 规划图

- 挂表

  - 洲+代表时区

- 挂牌

- 小桌 (参考226)

- 财务报表

- 打印值班室标准照并挂提醒到白板

- 教程Task force group (Tahir\Anwar\Nazima\杨昊中\北航学生\秘书)

  - 更新latex

  - 成册

ROC升级 （202407）

DQM工作台

- 操作机 （Alma linux 9）

  - 新购主机1台

  - 新购显示器

    - 4台（值班主机外接）+ 拼接基座？

    - 屏幕增大尺寸

- 操作机 (备用机/培训机， Alma linux 9）

  - 新购笔记本置于中心大桌

- DQM会议系统 （Windows11）

  - 由于值班期间需切入不同zoom频道，此系统需同ROC通用系统同时工作

    - 置于DQM工作台，春季值班由值班员个人电脑代此功能

  - 有效图像为DQM值班员

    - 新购笔记本

ROC会议系统  （兼做通用会议系统，需讨论合理布局）

- Window11

- 主机 春天已购

- 有效图像为整个值班室

- 摄像头 春天已购

  - 需上墙

  - 视野需覆盖室内三个工作台，东墙或东南？

- 小米电视上墙

- 新购普通显示器

  - 电视机屏复制显示, 加购一进二出转换器  （已购主机支持屏幕显示数量有限）

  - 多输入, 值班时接DQM会议机？

采购需求单：

工作站主机1台，显示器5台（其中一台需保证多输入功能），笔记本2台，一进二出显示转换器，千兆交换机 （1台）

上墙服务:

小米电视, 摄像头

其他装修服务：

门板贴纸

其他：

  - 转椅2个

  - 走线

  - 茶水台 （60x50 H70）

  - 白板  (50x60)

    - 挂在茶水台上方，张贴值班室规程、注意事项等

应急方案

  - 备用5G网络

  - 备用电源

    - 两个笔记本电池工作供电10小时+wifi 。

待定

  - 宣传画板?

存在问题

- 各mic之间混响问题

- Windows版本  所公共/单用户授权

### 401-2024.sh3d location:

### https://ihepbox.ihep.ac.cn/ihepbox/index.php/s/RlxInYF1DiX8Wkk

ROC升级 （202312）

操作用显示器 (~ 机身54cm 宽，40cm 高，屏净高约 30cm)

- 4台（值班主机外接）+ 拼接基座

- 2台（培训机外接）

会议用电脑

- windows 主机2台（ Zoom主机）

  - 建议小型机箱。价位、性能中等。

  - 其中一台需兼容两个hdmi接口

- 会议用webcam 1个。

- 个人用摄像头，带麦克一个。需放置在显示屏上方。

- 显示器1台

- 网线+ 电源杂项

2台展示屏

- 电视机（~ 96cmx60cm，网页内置打开）+ 上墙服务

门锁

- 双扇木门。门厚度~45 mm

- 密码或钥匙两种开门模式。需包安装

工作台

- 加一台

https://ihepbox.ihep.ac.cn/ihepbox/index.php/s/dI1Mo0Gxr5b8kgV

20240108

北面

- 电视机新装

- 四屏调整（减小中间空隙）

- 插线板

  - 加一个十头的

- 门锁

南面

- 摄像头支架

备用机

- 显示器线口